Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue. Buổi họp chỉ có 45 phút và vấn đề đã rõ, kỹ thuật này giúp nhóm đi thẳng vào các hành động thực tế cần làm ngay

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Việc dồn kiểm thử vào cuối Sprint gây rủi ro trễ tiến độ |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Sửa lại nội dung (không đổ lỗi cá nhân) rồi xếp vào Stop. Viết lại thành: “Báo lỗi muộn khiến nhóm phải sửa gấp”, đây là việc cần dừng lại |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Retrospective (chuyển cho Product Owner). Đây là tính năng sản phẩm (Product Backlog), không phải vấn đề quy trình làm việc |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bắt đầu bổ sung ngay điều kiện này vào DoD để cải thiện chất lượng |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử...) | Quy trình | Nhóm có thói quen chờ code xong toàn bộ mới test thay vì làm cuốn chiếu từng phần |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev hoàn thành tính năng nào, Tester phải test ngay tính năng đó trong vòng 24 giờ | Scrum Master (Duy) | Hàng ngày tại buổi Daily Scrum | Log cập nhật trạng thái thẻ công việc trên công cụ quản lý |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4. Lý do: Scrum Team là nhóm tự quản, các thành viên phải cùng thảo luận thống nhất giải pháp thay vì để Scrum Master áp đặt.

- Lời mở đầu: “Chào mọi người. Mục tiêu hôm nay là nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc hiệu quả hơn. Nguyên tắc của buổi họp là tập trung phân tích sự việc để tìm giải pháp, tuyệt đối không chỉ trích hay đổ lỗi cá nhân”